# Automated Testing Framework với CodeBuild và Parallel Execution

Kiểm thử tự động cho ứng dụng website .NET với AWS CodeBuild

- Tóm tắt nội dung

- Tuyên bố vấn đề (rút gọn)

Quy trình phát triển hiện tại của ứng dụng web xem phim viết bằng .NET 8 chưa có kiểm thử tự động, chưa tích hợp pipeline CI/CD và chưa có hệ thống đánh giá bảo mật trước khi triển khai. Điều này gây ra chậm trễ khi phát hành, tiềm ẩn lỗi logic và rủi ro bảo mật trong môi trường sản xuất.

### Tổng quan về giải pháp

Đề xuất xây dựng một nền tảng kiểm thử tự động nâng cao, tích hợp trong pipeline CI/CD với:

AWS CodeBuild để chạy kiểm thử đơn vị (unit test) và kiểm thử hiệu năng (performance test) theo mô hình song song (parallel execution).

GitHub + Webhook để tự động chạy test khi code được đẩy lên.

CodeQL để phân tích bảo mật mã nguồn và phát hiện lỗ hổng sớm.

Amazon CloudWatch Logs để giám sát kết quả kiểm thử và truy vết lỗi.

Báo cáo kết quả kiểm thử tập trung và lưu trữ theo thời gian thực.

- Lợi ích kinh doanh và ROI

Giảm thời gian kiểm thử xuống >70% nhờ chạy song song.

Phát hiện sớm lỗi logic và bảo mật, giảm chi phí sửa lỗi sau triển khai.

Tăng năng suất phát triển phần mềm và độ tin cậy trước khi release.

ROI được nhận thấy qua giảm bug production, cải thiện uy tín sản phẩm và tối ưu chi phí vận hành.

- Đầu tư và thời gian triển khai

Chi phí hạ tầng gần như bằng 0, do tận dụng Free Tier của AWS và GitHub.

Triển khai đầy đủ trong khoảng 14 đến 18 ngày, chia làm 5 giai đoạn:

Kết nối GitHub và AWS CodeBuild.

Thiết lập file buildspec.yml.

Viết test đơn vị và test hiệu năng.

Tích hợp CodeQL và CloudWatch.

Tối ưu chi phí và chuẩn bị workshop.

- Các số liệu và kết quả mong đợi

100% kiểm thử tự động chạy khi đẩy code.

Phát hiện bảo mật sớm với >90% độ chính xác.

Hiệu năng response của web < 5 giây/tác vụ.

Báo cáo kết quả test sẵn sàng ngay khi build hoàn tất.

- Đặt vấn đề

- Phân tích tình hình hiện tại

Hiện nay, hệ thống web xem phim viết bằng .NET 8 đang thiếu nền tảng kiểm thử tự động, dẫn đến việc kiểm tra thủ công hoặc kiểm thử không thường xuyên. Điều này làm tăng rủi ro phát hành phiên bản lỗi, gây gián đoạn trải nghiệm người dùng và làm giảm uy tín của ứng dụng. Ngoài ra, việc không có phân tích bảo mật trước khi triển khai dễ dẫn đến các lỗ hổng nghiêm trọng trong môi trường production.

- Điểm đau với tác động định lượng

Thời gian phát hiện lỗi sau triển khai trung bình: 3–5 ngày.

Chi phí sửa lỗi trong production: cao gấp 5–10 lần lỗi phát hiện sớm.

Số lượng lỗi logic trung bình mỗi đợt release: 7–10 lỗi.

Không có kiểm thử hiệu năng → một số trang phản hồi >10 giây.

- Các bên liên quan bị ảnh hưởng

Developer: phải debug lỗi trễ, không có log cụ thể.

Người dùng cuối: trải nghiệm tệ nếu lỗi xảy ra.

Vận hành: không có công cụ giám sát chất lượng build.

Doanh nghiệp: mất uy tín, tăng chi phí phát triển.

- Hậu quả kinh doanh nếu không cải thiện

Mất người dùng do lỗi thường xuyên.

Khó scaling dự án khi không có hệ thống đánh giá chất lượng rõ ràng.

Tốn thời gian cho vòng đời fix bug thay vì phát triển tính năng mới.

- Cơ hội thị trường

Đầu tư vào kiểm thử tự động và phân tích bảo mật sẽ tạo lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm, đặc biệt trong môi trường DevSecOps hiện đại. Các sản phẩm có lưu lượng truy cập lớn như web xem phim rất cần một pipeline kiểm thử mạnh và an toàn.

- Kiến trúc giải pháp

- Sơ đồ kiến trúc cấp cao

Giải pháp kiểm thử tự động được xây dựng theo mô hình CI/CD hiện đại, trong đó mỗi lần push code lên GitHub sẽ kích hoạt pipeline kiểm thử và phân tích bảo mật trên AWS. Dưới đây là sơ đồ kiến trúc:

- Lý do lựa chọn các dịch vụ AWS

| Dịch vụ AWS | Vai trò chính | Lý do lựa chọn |
| --- | --- | --- |
| CodeBuild | Tự động build và chạy test .NET | Hỗ trợ native .NET 8, dễ tích hợp GitHub |
| CloudWatch Logs | Ghi log kiểm thử và theo dõi kết quả | Tích hợp sẵn, dễ truy vấn và hiển thị |
| CodePipeline (dự phòng) | Có thể tích hợp nếu muốn mở rộng CI/CD | Khả năng kết nối đa nguồn |
| IAM Roles | Quản lý quyền truy cập cho CodeBuild | Đảm bảo nguyên tắc least privilege |

- Tương tác giữa các thành phần và luồng dữ liệu

Dev push code lên GitHub.

GitHub Webhook kích hoạt CodeBuild.

CodeBuild:

- Restore, build, chạy kiểm thử tự động (song song).

- Ghi log ra CloudWatch Logs.

Nếu cấu hình, kết quả kiểm thử được upload về S3 hoặc phân tích trên dashboard

CodeQL (GitHub) tự động chạy bảo mật song song.

- Kiến trúc bảo mật và tuân thủ

Kết nối GitHub sử dụng AWS managed GitHub App an toàn hơn so với PAT.

Sử dụng IAM Role riêng cho CodeBuild, chỉ cấp quyền tối thiểu.

Log bảo mật từ CodeQL được lưu trên GitHub – có thể export về để lưu trữ dài hạn.

CloudWatch được cấu hình chỉ cho phép đọc bởi account vận hành.

- Cân nhắc về khả năng mở rộng và hiệu suất

Có thể mở rộng test framework bằng cách thêm các file test mới (scale chiều ngang).

CodeBuild có thể chạy song song các test class để giảm thời gian.

Có thể nâng cấp thêm CodePipeline nếu muốn thêm các bước deployment.

- Điểm tích hợp với hệ thống hiện có

Web xem phim viết bằng .NET 8 (MVC) hiện đã deploy trên GitHub, tương thích tốt.

Không thay đổi code chính, chỉ thêm module test => không ảnh hưởng đến hệ thống hiện tại.

Có thể tích hợp thêm CloudWatch Alarm để cảnh báo test fail.

- Triển khai kỹ thuật

- Các giai đoạn triển khai và sản phẩm bàn giao

| Giai đoạn | Hoạt động chính | Sản phẩm bàn giao |
| --- | --- | --- |
| G1 | Kết nối GitHub với AWS CodeBuild | GitHub webhook + kết nối CodeBuild |
| G2 | Thiết lập buildspec.yml và cấu hình test song song | File cấu hình CodeBuild hoàn chỉnh |
| G3 | Viết các class kiểm thử (Unit test, Performance test) | Source code kiểm thử + báo cáo .trx |
| G4 | Tích hợp CloudWatch và CodeQL | Dashboard log + báo cáo lỗ hổng |
| G5 | Tối ưu chi phí + chuẩn bị workshop | Báo cáo tài liệu, hướng dẫn demo |

- Yêu cầu kỹ thuật

Tính toán: Sử dụng container Linux chuẩn của CodeBuild (2 vCPU – 4 GB RAM).

Lưu trữ: CloudWatch Logs để lưu log; GitHub để lưu mã nguồn test.

Mạng: Chạy trong VPC mặc định của CodeBuild (vì không cần private subnet).

Bảo mật: Sử dụng IAM Role riêng, chỉ cấp quyền build + ghi log.

- Phương pháp tiếp cận

Phát triển theo mô hình tích hợp dần (Incremental Integration): test từng phần trước khi thêm phần tiếp theo.

Ưu tiên mô-đun hóa test để có thể chạy song song mà không bị phụ thuộc dữ liệu.

Áp dụng best practice DevOps: version control, CICD, log centralization.

- Chiến lược thử nghiệm

| Loại kiểm thử | Mục tiêu | Công cụ sử dụng |
| --- | --- | --- |
| Unit Test | Đảm bảo logic hàm/method chính xác | xUnit |
| Performance Test | Kiểm tra phản hồi ứng dụng dưới tải | Tự viết test code hoặc BenchmarkDotNet |
| Security Scan | Phát hiện lỗi bảo mật sớm | CodeQL (GitHub) |

Test được cấu hình chạy song song bằng cách tách file .cs tương ứng từng module kiểm thử khác nhau.

- Kế hoạch triển khai & phục hồi

Triển khai toàn bộ trên GitHub + AWS Console.

Có thể rollback về commit trước nếu phát hiện lỗi build.

Toàn bộ test chạy trong container ephemeral => không giữ trạng thái => dễ khôi phục.

Có thể xóa build project hoặc xóa webhook để tạm ngưng toàn bộ.

- Quản lý cấu hình

Toàn bộ cấu hình CI/CD nằm trong buildspec.yml (có version control).

File test và thư viện test nằm trong thư mục Web.Tests/ của source.

Bảo mật truy cập GitHub thông qua kết nối GitHub App với quyền kiểm soát.

- Dòng thời gian & Các mốc quan trọng

- Phân tích giai đoạn dự án

| Giai đoạn | Mô tả | Thời gian dự kiến |
| --- | --- | --- |
| G1 | Kết nối GitHub với AWS CodeBuild, tạo webhook | 2 ngày |
| G2 | Viết và cấu hình file buildspec.yml | 1 ngày |
| G3 | Xây dựng và kiểm thử các test class (Unit + Performance) | 2 ngày |
| G4 | Tích hợp CodeQL và CloudWatch Logs | 3 ngày |
| G5 | Tối ưu chi phí, chuẩn bị demo | 2 ngày |
| G6 | Viết báo cáo, hoàn thiện workshop | 4 ngày |

Tổng thời gian: 14 ngày làm việc

- Các mốc quan trọng và tiêu chí thành công

| Mốc | Mô tả | Tiêu chí thành công |
| --- | --- | --- |
| M1 | Kết nối thành công GitHub với CodeBuild | Webhook hoạt động, build khởi chạy tự động |
| M2 | Viết xong buildspec.yml và chạy test thành công | Build không lỗi, log trả về chính xác |
| M3 | Chạy test song song 2 class thành công | Tổng số test chạy >= 2, không lỗi |
| M4 | CodeQL phát hiện lỗi bảo mật | Có log phân tích bảo mật hiển thị |
| M5 | Có báo cáo kết quả test và security | .trx + log + báo cáo GitHub có sẵn |
| M6 | Hoàn thiện workshop demo | Trình bày được quy trình + kết quả thực tế |

- Phụ thuộc

GitHub phải cấp quyền đầy đủ để tạo webhook và chạy CodeQL.

AWS phải cho phép tạo CodeBuild project, ghi CloudWatch Logs.

Internet ổn định để test performance chính xác.

Phụ thuộc CI/CD của GitHub để trigger test.

- Phân tích đường dẫn quan trọng (Critical Path)

G1 → G2 → G3 → G4 → G5 → G6.

Nếu G1 hoặc G2 bị trì hoãn sẽ ảnh hưởng toàn bộ tiến độ. Do đó, G1 & G2 cần hoàn thành sớm để các phần còn lại có thể phát triển song song.

- Phân bổ tài nguyên

| Vai trò | Công việc chính | Phân bổ |
| --- | --- | --- |
| Developer chính | Viết test, cấu hình CI/CD | 100% |
| Reviewer (mentor) | Kiểm tra kết quả test, log | 20% |
| Người trình bày | Chuẩn bị báo cáo, slide workshop | 30% (có thể trùng với Dev) |

- Thời gian đệm

Thêm 2 ngày đệm sau G4 để xử lý nếu log lỗi, bảo mật bị chặn hoặc cấu hình sai.

Nếu GitHub rate-limit xảy ra, có thể tạm thời chuyển sang sử dụng repo phụ.

## Dự toán ngân sách

  - Chi phí cơ sở hạ tầng AWS (ước tính hàng tháng)

| Dịch vụ | Mục đích sử dụng | Ước tính chi phí (USD/tháng) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| AWS CodeBuild | Build & chạy test tự động | 0 – 2 USD | Miễn phí trong AWS Free Tier nếu dưới 100 build/tháng |
| Amazon CloudWatch Logs | Ghi log kiểm thử | 0 – 1 USD | Dung lượng nhỏ, lưu 1 tháng |
| CodeConnections (GitHub) | Kết nối GitHub App | 0 USD | AWS quản lý |
| S3 (nếu dùng) | Lưu kết quả build hoặc test | 0 – 0.5 USD | Không bắt buộc |

Tổng chi phí hạ tầng ước tính/tháng: ≈ 0 – 3.5 USD.

  - Chi phí phát triển (một lần)

| Hạng mục | Mô tả | Ước tính |
| --- | --- | --- |
| Viết script kiểm thử (unit/performance) | Developer thực hiện | 0 USD (tự làm) |
| Thiết lập GitHub Actions, CodeQL, webhook | Cấu hình thủ công | 0 USD |
| Viết buildspec.yml, quản lý pipeline | Thiết lập CodeBuild | 0 USD |

Tổng chi phí phát triển: 0 USD (nội bộ thực hiện).

  - Chi phí dịch vụ/phần mềm bên thứ ba

| Dịch vụ | Mục đích | Chi phí |
| --- | --- | --- |
| GitHub | Lưu trữ mã nguồn, CI/CD, CodeQL | 0 USD (Free plan đủ dùng) |

  - Chi phí vận hành định kỳ

| Hạng mục | Mô tả | Chi phí |
| --- | --- | --- |
| Giám sát test/log | Kiểm tra CloudWatch logs định kỳ | ≈ 0 – 1 USD/tháng |
| Quản lý test case | Tự động hóa/kiểm soát CI/CD | 0 USD |

  - Phân tích ROI & điểm hòa vốn

| Mục tiêu | Giá trị |
| --- | --- |
| Thời gian kiểm thử thủ công ban đầu | ~30 phút/build |
| Thời gian kiểm thử tự động sau triển khai | ~3 phút/build |
| Tiết kiệm thời gian | ~90%/build |
| Chi phí nhân công tiết kiệm (ước tính) | 5 USD/build x 10 build/tháng = 50 USD/tháng |
| Chi phí hạ tầng thực tế | ≈ 3 USD/tháng |

ROI ước tính mỗi tháng: >1600%
Thời gian hoàn vốn (breakeven): Ngay từ tháng đầu tiên.

  - Chiến lược tối ưu chi phí

Tận dụng triệt để Free Tier AWS.

Giới hạn số lượng build/test nếu không cần thiết.

Dọn dẹp log và artifacts sau mỗi tháng.

Không dùng EC2 hay RDS để tránh phát sinh thêm.

Sử dụng dịch vụ GitHub miễn phí thay vì các công cụ CI/CD bên ngoài.

- Đánh giá rủi ro

  - Danh sách rủi ro tiềm năng

| STT | Loại rủi ro | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| R1 | Kỹ thuật | CodeBuild không hỗ trợ phiên bản .NET mới nhất |
| R2 | Vận hành | Webhook GitHub không hoạt động khiến kiểm thử không được kích hoạt tự động |
| R3 | Kỹ thuật | Test hiệu năng không phản ánh đúng môi trường thật |
| R4 | Bảo mật | Kết quả kiểm thử (log) chứa thông tin nhạy cảm bị lộ |
| R5 | Kinh doanh | Đội ngũ không đủ kỹ năng để duy trì pipeline CI/CD |

  - Ma trận rủi ro

| Rủi ro | Xác suất (1-5) | Tác động (1-5) | Mức độ ưu tiên (P = X*S) | Phân loại |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 3 | 4 | 12 | Cao |
| R2 | 4 | 3 | 12 | Cao |
| R3 | 2 | 4 | 8 | Trung bình |
| R4 | 2 | 5 | 10 | Cao |
| R5 | 3 | 3 | 9 | Trung bình |

  - Chiến lược giảm thiểu

| Rủi ro | Chiến lược giảm thiểu |
| --- | --- |
| R1 | Kiểm tra trước phiên bản SDK trên môi trường CodeBuild; nếu cần, sử dụng custom image |
| R2 | Thiết lập webhook có xác thực + thử nghiệm thủ công trước khi tích hợp thực |
| R3 | Sử dụng dữ liệu mẫu đại diện + so sánh với log thực tế sản phẩm |
| R4 | Không log nội dung đầu vào chứa thông tin nhạy cảm; mã hóa đầu ra nếu cần |
| R5 | Đào tạo nội bộ, viết tài liệu vận hành CI/CD rõ ràng |

  - Kế hoạch dự phòng

Nếu CodeBuild không chạy đúng: Chuyển sang GitHub Actions hoặc chạy cục bộ.

Nếu webhook GitHub hỏng: Chuyển sang trigger theo thời gian (scheduled build).

Nếu log chứa dữ liệu nhạy cảm: Dừng lưu log tạm thời, xóa dữ liệu log cũ khỏi CloudWatch.

Nếu thiếu kỹ năng duy trì: Đăng ký hỗ trợ kỹ thuật AWS Free Tier hoặc thuê freelancer ngắn hạn.

  - Giám sát và leo thang

Mỗi lần build có lỗi sẽ được ghi log CloudWatch → Giám sát qua metric lỗi.

Thiết lập cảnh báo (Alarm) nếu liên tục >2 lần build fail trong 1 ngày.

Giao quyền review rủi ro định kỳ cho DevOps lead hoặc người phụ trách CI/CD.

Gặp sự cố nghiêm trọng → Escalate lên trưởng nhóm/mentor hoặc AWS Support.

- Kết quả mong đợi

  - Các chỉ số thành công (kỹ thuật & kinh doanh)

| Loại chỉ số | Mô tả | Mục tiêu |
| --- | --- | --- |
| Kỹ thuật | Tỷ lệ kiểm thử tự động thành công khi đẩy code | ≥ 95% |
| Kỹ thuật | Thời gian chạy kiểm thử song song | < 5 phút |
| Bảo mật | Số lượng lỗi bảo mật nghiêm trọng phát hiện trước khi deploy | ≥ 90% |
| Kinh doanh | Số lần phát hành bị rollback sau triển khai | Giảm > 70% |
| Kinh doanh | Thời gian chuẩn bị build sản phẩm mới | Giảm > 50% |

  - Lợi ích ngắn hạn (0–6 tháng)

Thiết lập xong quy trình CI/CD và kiểm thử tự động.

Cải thiện tốc độ phát triển nhờ phát hiện lỗi sớm.

Giảm thiểu lỗi logic/phát sinh bug production.

Dễ dàng onboard thành viên mới thông qua hệ thống kiểm thử minh bạch.

  - Lợi ích trung hạn (6–18 tháng)

Tích hợp thêm kiểm thử hiệu năng tự động và stress test cho sản phẩm.

Xây dựng dashboard giám sát chất lượng phần mềm (Code Coverage, test report).

Nâng cao tiêu chuẩn DevOps nội bộ, phù hợp các sản phẩm quy mô lớn hơn.

Giảm đáng kể chi phí vận hành nhờ tự động hóa toàn bộ khâu kiểm thử.

  - Giá trị dài hạn (18+ tháng)

Chuẩn hóa pipeline DevOps để áp dụng cho mọi dự án .NET nội bộ.

Tăng niềm tin của người dùng vào chất lượng phần mềm (hạn chế lỗi sản phẩm).

Tăng khả năng scale đội ngũ phát triển khi quy mô mở rộng.

Tạo tiền đề để triển khai các quy trình CI/CD tiên tiến hơn (blue/green deploy, canary, rollback).

  - Cải thiện trải nghiệm người dùng

Người dùng ít gặp lỗi khi sử dụng web (do kiểm thử logic sớm).

Web phản hồi nhanh hơn (do có kiểm thử hiệu năng định kỳ).

Giảm thời gian bảo trì khẩn cấp hoặc downtime.

  - Khả năng chiến lược đạt được

Đạt chuẩn DevOps tự động hóa toàn diện ở mức cơ bản – trung cấp.

Tận dụng AWS Free Tier để triển khai quy trình chuyên nghiệp với chi phí tối thiểu.

Sẵn sàng mở rộng và tích hợp hệ thống pipeline với quy trình bảo mật, kiểm duyệt code cho sản phẩm thương mại hóa.